Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» мая 2024 год № 42

с. Новомихайловка

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Новомихайловского сельсовета к работе в осеннее – зимний период 2024 – 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ и ОПЗ на 2024 – 2025 годы, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Новомихайловский сельсовет к работе в осеннее – зимний период 2024 – 2025 годов и утвердить её состав (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2024 – 2025 годы (приложение 2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета П. А. Лавринов

Приложение 1 к постановлению Администрации Новомихайловского сельсовета от 31.05.2024 года № 42

Состав комиссии для координации работ по подготовке к ОЗП на 2024 – 2025 годы

Лавринов П. А. – Глава Новомихайловского сельсовета

Брова В. И. – специалист 1 категории Новомихайловского сельсовета

Хандусенко И. В. – директор МБУК «Новомихайловский СДК»

Еременко Г. И. – директор МБОУ «Новомихайловская СШ»

Покацкая О. В. – заведующая МБДОУ «Новомихайловский детский сад Зернышко»

Кузиков В. В. – рабочий по обслуживанию здания МБУК «Новомихайловский СДК»

Приложение 2 к постановлению Администрации Новомихайловского сельсовета от 31.05.2024 года № 42

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2024 – 2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| 1 | Провести очистку котлов отопленияПроверка работы центробежных насосов системы отопленияПротяжка соединительных контактов, электропроводов на электрокотлах и пускателях | Июнь |
| 2 | Промывка системы отопления | Июль |
| 3 | Провести гидравлическое испытание системы отопления | Август |