Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2017                                 	                              			       №  17

с.Новомихайловка

О  проведении  мероприятий  по  благоустройству,

озеленению и  санитарной очистки   территории

Новомихайловского сельсовета.

В целях восстановления объектов благоустройства, расположенных на территории Новомихайловского сельсовета после осенне-зимнего периода 2016-2017 годов и улучшения их санитарного состояния, провести с 28 марта по 28 мая 2017 года  мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий, находящихся в границах Новомихайловского сельсовета, руководствуясь п.19 ч1 ст.9 Устава Новомихайловского сельсовета, утвержденного решением Совета депутатов Новомихайловского сельсовета  от  18.01.2006 № 18, администрация  Новомихайловского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 28 марта по 28 мая 2017 года провести на территории Новомихайловского сельсовета двухмесячник весенней санитарной очистки, благоустройства и озеленения.

2. Создать комиссию для координации работ, связанных с подготовкой и проведением работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в населённом пункте.

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов двухмесячника санитарной очистки (приложение № 1).

4. Утвердить план мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории  Новомихайловского сельсовета. (Приложение № 2).

5. Жителям села произвести очистку и уборку прилегающей и дворовой территории от мусора, строительных материалов, угля, дров, сухой травы и кустарника.

6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от их формы собственности провести работы по благоустройству и наведению санитарного состояния на прилегающих территориях за счет собственных средств.

7. Частным предпринимателям, содержащим торговые точки, магазины провести работы по благоустройству и наведению санитарного состояния на прилегающих территориях за счет собственных средств. Санитарную уборку прилегающей территории проводить ежедневно.

8. Рекомендовать руководителям школы, детского сада обеспечить активное участие учащихся в проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка в селе Новомихайловка.

9. Депутатам сельсовета, членам Совета общественности проводить работу по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок и их ликвидации.

10. Комиссии подвести итоги двухмесячника санитарной очистки  до 31 мая  2017 года;

11. Довести настоящее постановление

- до всех руководителей организаций и учреждений, частных предпринимателей независимо от формы собственности согласно рассылочному листу;

- до жителей села через обнародование на информационных стендах администрации;

12. Контроль над  исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета	          		     П.А.Лавринов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 27.03.2017   № 17

Состав

комиссии по подведению итогов двухмесячника санитарной очистки

по Новомихайловскому сельсовету

Лавринов П.А.  – глава Новомихайловского сельсовета – председатель комиссии.

Члены комиссии:

1. Гейль Н.А.  –  депутат по многомандатному избирательному округу  №  1,

2. Бутина А.А. секретарь муниципальной службы

3. Александрова Г.Н. – депутат по многомандатному избирательному округу  №  1

Приложение № 2

К постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

От 27.03.2017. № 17

План

мероприятий по проведению двухмесячника

весенней санитарной очистки и благоустройства

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки испол-нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие мер по проведению двухмесячника с привлечением населения, организаций (учебных, владельцев павильонов, граждан, владеющих домами на правах личной собственности) для проведения следующих работ: ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений; ликвидация всех самовольных свалок в черте населенного пункта | Руководители организаций, Жители села | До 28.05.2017г. |
| 2. | Организация еженедельного проведения санитарного дня | Жители села, Руководители организаций | Пятница |
| 3. | Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов | Администрация. сельсовета | До 01.05.2017г. |
| 4. | Санитарная уборка кладбища | -/- | До 25.04.2017г. |
| 5. | Уборка территорий учебных заведений и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями | Руководители учреждений | До 30.04.2017г. |
| 6. | Ремонт и строительство газонов | Руководители учреждений | В течение месячника |
| 7. | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников. Посадка деревьев. | Руководители учреждений | В течение месячника |
| 8. | Установка и ревизия дорожных знаков указателей общественного транспорта |  | Май 2017г. |
| 9. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Новомихайловс кого сельсовета | До 28.05.2017г. |
| 10. | Приведение в эстетических вид помещений торговых предприятий | Руководители учреждений | До 28.05.2017г. |
| 11. | Установка и ремонт малых архитектурных форм |  | До 28.05.2017г. |