Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» сентября 2019 год № 55

с. Новомихайловка

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2019 – 2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Новомихайловского сельсовета Алтайского района республики Хакасия, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2019 – 2023 годы» (Приложение).
2. Постановление администрации Новомихайловского сельсовета от 22.05.2018 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2017 – 2020 годы»» (с изменениями от 22.06.2018 года № 36, от 29.12.2018 года № 91, от 20.09.2019 года № 52) считать утратившим силу.
3. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии администрации Новомихайловского сельсовета Гейль Н. А. включить программу в перечень муниципальных программ Новомихайловского сельсовета, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования Новомихайловский сельсовет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Новомихайловского сельсовета В. И. Брова

Приложение к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от «27» сентября 2019 года № 55

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2019 – 2023 годы»**

с. Новомихайловка

2019 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации Новомихайловского сельсовета на 2019 – 2023 годы» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;- Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Заказчик программы | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Разработчик программы  | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| Цель программы | - повышение заинтересованности в энергосбережении;- снижение расходов бюджета Новомихайловского сельсовета на энергосбережение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов |
| Задачи программы | - обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета и объектов, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета;- снижение объема потребления энергоресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета и объектов, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета;- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета;- сокращение потерь тепловой, электрической энергии |
| Целевые индикаторы и показателю муниципальной программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) администрацией Новомихайловского сельсовета;- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления (в расчете на 1 м2 общей площади) администрации Новомихайловского сельсовета |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2023 годы |
| Источники финансирования программы | - средства бюджета Новомихайловского сельсовета;- средства бюджета Алтайского района |
| Планируемые результаты реализации Программы | Обеспечение:- снижения объемов потребления энергетических ресурсов;- снижения нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;- снижения удельных показателей энергопотребления. |

## Введение

В целях повышения эффективности использования топливно – энергетических ресурсов и создания необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития, устойчивого обеспечения энергоносителями, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования администрации Новомихайловского сельсовета, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии.

Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования, а также к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

## Цель Программы

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета Новомихайловского сельсовета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета, финансируемой из бюджета поселения.

## Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией Новомихайловского сельсовета;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

.

## Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

## Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Новомихайловского сельсовета.

Данные об объеме потребления электрической энергии по административным зданиям и уличному освещению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Год |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Потребление электрической энергии в здании администрации Новомихайловского сельсовета | тыс. кВт. ч | 26,514 | 32,195 | 29,652 | 33,535 |
| 2 | Потребление электрической энергии в здании МБУК Новомихайловский СДК | тыс. кВт. ч | 60,070 | 71,854 | 80,061 | 83,563 |
| 3 | Потребление электрической энергии в здании автогаража администрации Новомихайловского сельсовета | тыс. кВт. ч | 1,891 | 2,901 | 1,878 | 2,039 |
| 4 | Потребление электрической энергии уличное освещение | тыс. кВт. ч | 11,952 | 20,440 | 18,346 | 17,505 |
| **Всего:** | **тыс. кВт. ч** | **100,427** | **126,370** | **129,937** | **136,642** |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации Новомихайловского сельсовета являются:

- высокий износ зданий, строений, сооружений;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа энергосбережения администрации Новомихайловского сельсовета обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

* систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;
* организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;
* организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
* разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

## Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

* выполнение программных мероприятий (Приложение 2) за счет предусмотренных источников финансирования;
* ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
* ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Новомихайловского сельсовета.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 2.

## Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами администрации Новомихайловского сельсовета;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Целевые показатели Программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», и приведены в приложении № 3 к Программе.

## Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

* обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;
* оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
* снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2018 г., с ежегодным снижением на 3 %;
* снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2018 г., с ежегодным снижением на 3%;
* использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
* стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2019 – 2023 годах общий объем финансирования Программы за счет источников финансирования составит 280,0 тысяч рублей.

## Механизм реализации Программы, контроль над ходом ее реализации

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением № 2. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Новомихайловского сельсовета.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация Новомихайловского сельсовета разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы главой Новомихайловского сельсовета принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение №1

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

администрации Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2019 – 2023 годы»

## Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новомихайловского сельсовета Алтайского района республики Хакасия на 2018-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего, тыс. рублей \* | Источник финансирования |
| Бюджет Новомихайловского сельсовета | Бюджет Алтайского района |
| 2019 | 240,0 | 100,0 | 140,0 |
| 2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2022 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования | 280,0 | 140,0 | 140,0 |

\*Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2019 – 2023 годы»

## План мероприятий

**по реализации Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2019 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  | Источник финансирования | Объемы финансовых средств (тыс. рублей) | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение мероприятий, намеченных при составлении энергетического паспорта | Администрация Новомихайловского сельсовета | Не требует финансирования |  | 2019 – 2023  |
| 2 | Проведения разъяснительной работы среди работников администрации Новомихайловского сельсовета на тему важности экономии энергии и ресурсов | Администрация Новомихайловского сельсовета | Не требует финансирования |  | 2019 |
| 3 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | Администрация Новомихайловского сельсовета | Не требует финансирования |  | 2019 – 2023  |
| 4 | Модернизация систем уличного освещения Новомихайловского сельсовета с использованием энергосберегающих светильников | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 40,0 | 2020 – 2023 (по необходимости) |
| 5 | Утепление окон, входных дверей в объектах, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2019 – 2023 (по необходимости) |
| 6 | Размещение на вкладке администрации Новомихайловского сельсовета на официальном сайте Алтайского района информации о требованиях законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Новомихайловского сельсовета | Не требует финансирования |  | 2019 – 2023  |
| 7 | Обучение ответственных за энергосбережение лиц по программе энергосбережения | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2022 |
| 8 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2022(по необходимости) |
| 9 | Текущий ремонт здания администрации Новомихайловского сельсовета | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2019 – 2023 (по необходимости) |
| 10 | Ремонт зрительного зала МБУК Новомихайловский СДК (замена окон с учетом требований пожарной безопасности) | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Алтайского района | 140,0 | 2019 |
| 11 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению | Администрация Новомихайловского сельсовета | Не требует финансирования |  | 2019 – 2023 |
| 12 | Утепление фасада здания администрации Новомихайловского сельсовета | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2023 |
| 13  | Проведение ремонтных работ отопления в объектах, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета | Администрация Новомихайловского сельсовета | Бюджет Новомихайловского сельсовета | 0,0 | 2019 – 2023 (по необходимости) |

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Новомихайловского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия на 2019 – 2023 годы»

**Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышений энергетической эффективности администрации Новомихайловского сельсовета на 2019 – 2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Удельных расход электрической энергии на снабжение зданий, находящихся в муниципальной собственности Новомихайловского сельсовета (в расчете на 1 м2 общей площади) | кВт/ч \* м2 | 0,108 | 0,113 | 0,121 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |