# Российская Федерация

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2015                                                                                                                                № 21

с. Новомихайловка

О проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Новомихайловского сельсовета

В целях обеспечения санитарного порядка на территории Новомихайловского сельсовет, администрация Новомихайловского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить мероприятия по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Новомихайловского сельсовета,  провести с 10.04.2015 по 10.06.2015 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Новомихайловского сельсовета (приложение №1)

30.04.2015 провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Новомихайловского сельсовета.

2. Утвердить состав комиссии администрации Новомихайловского сельсовета по выполнению мероприятий проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета (приложение №2).

3. Комиссии администрации Новомихайловский сельсовет по выполнению мероприятий проведения месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета подвести итоги мероприятий и определить победителей по номинациям в срок до 10.06.2015 года (приложение №3).

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям обеспечить должный уровень санитарного состояния закрепленных территорий, образцового содержания торговых площадей, производственных площадок.

5. Рекомендовать директору МБОУ Новомихайловской средней школы Еременко Г.И.,  председателю Совету молодежи Сагалаковой Т.А. обеспечить активное участие молодежи и школьников в проведении работ  по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории  Новомихайловского сельсовета.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета                                                       П.А. Лавринов

Приложение 1

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 03.04.2015 №21

П Л А Н

# мероприятий по  благоустройству,  озеленению, улучшению санитарного состояния

# на территории   Новомихайловского сельсовета

| №/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка придомовых территорий от шлака и мусора, ремонт фасадов домов, изгороди. | до 08.05.2015 | Жители села |
| 2 | Провести субботник по очистке территорий учреждений и организаций | до 24.04.2015 | Руководители учреждений и организаций |
| 3 | Санитарная уборка кладбищ | до 20.04.2015 | Рабочая группа Новомихайловского сельсовета |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников 200 шт. | до 09.05.2015 | Руководители учреждений и организаций |
| 5 | Ремонт остановок пассажирского транспорта | до 01.06.2015 | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 6 | Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | до 09.05.2015 | Руководители учреждений и организаций |
| 7 | Приведение в надлежащее санитарное состояние улиц, в т.ч.: | до 01.06.2015 | Администрация Новомихайловского сельсовета |
|  | - содержание автомобильных дорог | постоянно | Администрация Новомихайловского сельсовета |
|  | - установка и ревизия дорожных знаков и указателей общественного транспорта | до. 30.05.2015 | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 8 | Подготовка клумб и посадка цветов | до 20.05.2015 | Руководители учреждений и организаций |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.07.2015 | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 10 | Установка и ремонт архитектурных форм | до 01.06.2015 | Администрация Новомихайловского сельсовета |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 03.04.2015 №21

С О С Т А В

комиссии администрации Новомихайловского сельсовета  по проведению месячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Новомихайловского сельсовета.

Председатель комиссии

Лавринов П.А. глава  Новомихайловского сельсовета,

члены комиссии:

Целитан Т.В.- председатель Совета ветеранов (по согласованию)

Еременко В.А.- председатель женского Совета (по согласованию)

Сагалакова Т.А. председатель Совета молодежи

Приложение 3

к постановлению администрации

Новомихайловского  сельсовета

от 03.04.2015 № 21

П Е Р Е Ч Е Н Ь

номинаций для проведения конкурсов на территории

Новомихайловского сельсовета

1. «Лучший клумба двора»

2. «Лучшая сельская усадьба- 2015»

3. «Самая благоустроенная территория»