Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016											№ 29

с.Новомихайловка

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

социальной сферы на территории

Новомихайловского сельсовета к

работе в осенне-зимний период

2016-2017 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП на 2016-2017гг.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Новомихайловский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года и утвердить её состав (приложение № 1)

- Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2016-2017 гг. (прило-жение № 2)

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Новомихайловского сельсовета				А.А. Яценко

Приложение 2

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 24.05.2016г. № 29

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2016-2017гг.

| №№ п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Провести обслуживание электробойлеров: Протяжка соединительных контактов, электропроводов на электрокотлах и пускателях. | Ежемесячно |
| 2. | Промывка системы отопления | Июнь |
| 3. | Провести гидравлическое испытание системы отопления | Июль |

Приложение 1

к постановлению администрации

Новомихайловского сельсовета

от 24.05.2016г. № 29

Состав комиссии для координации работ по подготовке к ОЗП на 2016-2017гг.

Лавринов П.А.      -      глава Новомихайловского сельсовета

Гейль Н.А.             -     главный бухгалтер Новомихайловского сельсовета

Соловьева Е.В.      -     директор МБУК Новомихайловского СДК

Яценко .А.А.                специалист Новомихайловского сельсовета

Хандусенко И.А.          директор МБУК Новомихайловский СДК